SYSTEM DEFECT ANALYSIS

수달 라이프 시스템 결함 분석 리포트

정식 론칭 전 보안·기능·검증·운영 위험에 대한 1차 진단

대상: 본사 관리자 및 개발·운영 책임자

기준일: 2026년 8월 31일

분석 범위: 소스코드, 설정, 자동시험, 프런트 빌드, 배포 구조

문서 상태: 1차 리포트 / 운영 로그·부하·침투시험 제외

최종 판단  현재 시스템은 운영 빌드가 가능하지만, 관리자 인증·PWA 상태·회귀시험·파일 안전처리 결함을 보완하기 전에는 정식 론칭을 권장하지 않는다.

# 1. 경영진 요약

백엔드와 프런트엔드는 운영 구성으로 빌드되지만, 빌드 성공만으로 고객정보·결제·단체발송이 포함된 서비스의 안전성을 보증할 수 없다. 이번 점검에서는 즉시 조치가 필요한 보안·운영 결함 3건과 론칭 전 해결해야 할 높은 우선순위 결함 5건을 확인했다.

| 구분 | 판정 | 핵심 의미 |
| --- | --- | --- |
| 운영 빌드 | 통과 | 백엔드 0경고·0오류, 프런트 빌드 성공 |
| 보안 | 보완 필요 | 관리자 MFA 선택 상태, 인증 요청 제한·세션 폐기 부족 |
| PWA/PUSH | 상태 불일치 | PWA는 자동 등록되나 PUSH 구독·서버 연동은 없음 |
| 자동시험 | 신뢰 불가 | 전체 회귀시험이 연쇄 실패하며 핵심 거래 흐름에 도달하지 못함 |
| 파일 안전 | 부분 적용 | 수달 도움방만 자체 안전처리가 완료됨 |
| 론칭 판단 | 조건부 보류 | P0·P1 조치와 재검증 완료 후 재판정 필요 |

# 2. 점검 범위와 한계

## 2.1 수행한 점검

인증·권한·관리자 MFA·세션 관리 코드 확인

견적요청·채택·지갑·자기거래 방지 구조 확인

PWA 서비스워커와 PUSH 구성 확인

수달 도움방 및 기타 업로드의 파일 안전처리 비교

백엔드 전체·기능별 시험, 프런트 빌드·정적검사 실행

IIS 배포·백업·복구 스크립트와 작업 트리 상태 확인

## 2.2 이번 리포트에 포함되지 않은 점검

운영 서버 로그와 실제 고객 데이터 기반 장애 분석

실제 휴대폰·브라우저별 화면 및 접근성 시험

동시접속·대량 알림·결제 부하시험

외부 전문기관 침투시험과 개인정보 영향평가

SMS·이메일·알림톡·PUSH 업체 운영키를 사용한 실발송 시험

주의  확인되지 않은 항목을 정상으로 간주하지 않는다. 이번 결과는 정식 론칭 판단을 위한 1차 기술 진단이며, 운영 전 2차 동적 검증이 필요하다.

# 3. 확인된 주요 결함

| ID | 등급 | 결함 | 확인 내용 | 영향 | 권장 조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 치명 | 관리자 MFA가 선택 사항 | MFA 미등록 관리자는 비밀번호만으로 로그인·재인증 가능 | 관리자 탈취 시 고객정보·결제·단체발송 전체 권한 노출 | 모든 관리자 TOTP 등록 의무화 |
| P0-02 | 치명 | 인증 공격 방어 부족 | 로그인 실패·비밀번호 재설정 요청의 공통 제한과 잠금이 없음 | 무차별대입·계정목록 공격·DB 요청 누적 | IP·계정별 제한, 점진적 지연, 감사로그 |
| P0-03 | 치명 | PWA 운영 상태 불일치 | 운영 빌드가 서비스워커를 자동 등록하지만 PUSH 구독은 미구현 | 미승인 PWA 활성화·캐시 운영 혼선·PUSH 오인 | 운영 플래그와 비활성 시 unregister/캐시 제거 |
| P1-01 | 높음 | 전체 회귀시험 신뢰성 상실 | EF 서비스 구성 누적·공유 데이터·폐기 API 호출로 연쇄 실패 | 결제·지갑·채택 회귀 여부를 자동으로 보증하지 못함 | 시험 DB 격리와 전체 일괄 통과 기준 |
| P1-02 | 높음 | 업로드 안전처리 불일치 | 도움방만 재인코딩·메타데이터 제거, 다수 기능은 NOT_INTEGRATED | 사진 위치정보·위장 파일 처리 수준이 기능별로 다름 | 공통 이미지 안전처리 파이프라인 적용 |
| P1-03 | 높음 | 비밀번호 변경 후 세션 유지 | 비밀번호 재설정 후 기존 8시간 쿠키를 즉시 폐기하지 않음 | 탈취된 세션이 비밀번호 변경 뒤에도 유지될 수 있음 | 사용자 보안버전/세션 버전 검증 |
| P1-04 | 높음 | 전문가 도움방 입력 상태 오류 | 고객 추가 질문 대기 중에도 답변 양식이 표시됨 | 서버 거절을 사용자 오류로 인식 | ANSWERABLE/FOLLOW_UP_AVAILABLE일 때만 입력 표시 |
| P1-05 | 높음 | 프런트 자동 UI 시험 부재 | 프런트 테스트 파일 0개, 정적검사 경고 12건 | 모바일 잘림·역할별 링크 회귀를 수동 확인에 의존 | 핵심 화면 E2E·반응형 회귀시험 추가 |
| P2-01 | 중간 | 프런트 단일 번들 과대 | 운영 JS 약 1.315MB | 저사양 모바일의 초기 로딩 지연 | 화면별 코드 분할과 지연 로딩 |
| P2-02 | 중간 | 배포 중 서비스 중단 가능 | IIS 앱 풀 중지 후 파일을 교체 | 배포 순간 접속 실패·진행 중 요청 단절 | 점검모드 또는 슬롯/이중화 배포 |
| P2-03 | 중간 | 배포 산출물·변경 누적 | 변경 3,364건, staged 3,299건, artifacts 약 0.52GB | 잘못된 설정·파일 포함 및 변경 추적 오류 | 산출물 분리·ignore·릴리스 보관정책 |
| P2-04 | 중간 | 웹 보안 기본값 보완 필요 | HSTS·공통 요청 제한 부재, 쿠키 Secure가 SameAsRequest | 프록시/설정 오류 시 보안 수준 저하 | 운영 HSTS, Secure Always, 프록시 헤더 검증 |

# 4. 상세 분석

## 4.1 관리자 MFA 운영 판단

개발자 1인이 자체 운영하더라도 관리자 MFA는 필요하다. 관리자 계정에는 고객정보 조회, 전문가 승인, 충전·환불, 단체발송 등 고위험 권한이 집중되므로 단일 계정 탈취의 영향이 매우 크다.

외부 인증업체·SMS 계약은 필요하지 않다. 현재 구현된 인증 앱 기반 TOTP를 사용한다.

고객·전문가는 선택 적용하고, 본사 관리자만 의무화한다.

단체발송·충전·환불·민감정보 조회 전에는 10분 이내 재인증을 요구한다.

복구코드 8~10개를 오프라인 보관하고, 비상 복구용 관리자 계정은 평소 비활성화한다.

관리자 계정 공유와 DB에서 임의로 MFA를 해제하는 운영은 금지한다.

권장 결론  MFA 기능을 새로 구매할 필요는 없다. 현재 TOTP 구현을 유지하고 관리자 계정에 의무화하면 된다.

## 4.2 인증과 세션

현재 인증은 비밀번호 검증 실패 시 단순히 인증을 거절하며, 실패 횟수·IP·계정 단위의 잠금이나 지연을 기록하지 않는다. 비밀번호 재설정도 요청 횟수 제한이 없어 반복 호출이 가능하다. 비밀번호를 변경해도 기존 로그인 쿠키는 계정 상태와 역할만 확인하므로 즉시 무효화되지 않는다.

로그인: IP별·계정별 단기 제한과 실패 누적 감사로그

비밀번호 재설정: 동일 식별자·IP별 시간당 요청 제한

비밀번호 정책: 최소 10~12자 또는 패스프레이즈 중심 정책

세션: 비밀번호 변경·MFA 재설정·관리자 강제 로그아웃 시 보안버전 증가

## 4.3 PWA와 PUSH

프런트 운영 빌드는 페이지 로드 후 서비스워커를 자동 등록한다. 서비스워커에는 앱 셸 캐시, push 이벤트, 알림 클릭 처리가 포함되어 있다. 그러나 브라우저 PushSubscription 등록과 VAPID/Web Push 서버 송신 구현은 확인되지 않았다.

정식 승인 전 `PWA_ENABLED=false`를 기본값으로 둔다.

비활성 상태에서는 기존 서비스워커 등록과 관련 캐시를 제거한다.

PWA 활성화와 PUSH 활성화를 서로 다른 운영 스위치로 관리한다.

PUSH는 약관·수신동의·구독등록·서버 송신·해지 시나리오가 모두 통과한 뒤 켠다.

## 4.4 자동시험과 검증 체계

| 검증 항목 | 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 백엔드 Release 빌드 | 통과 | 경고 0, 오류 0 |
| 프런트 운영 빌드 | 통과 | 운영 산출물 생성 성공 |
| 프런트 정적검사 | 조건부 통과 | 경고 12건 |
| 백엔드 전체시험 | 실패/중단 | EF 구성 누적으로 연쇄 실패 |
| 인테리어 단독시험 | 9개 중 2개 실패 | 삭제된 관리자 쓰기 API를 계속 호출 |
| 견적·지갑 단독시험 | 6개 중 2개 실패 | 공유 고객 데이터가 1일 제한에 도달 |
| 프런트 자동시험 | 없음 | 테스트 파일 0개 |

시험 실패가 곧바로 운영 결제 오류를 의미하지는 않는다. 그러나 시험 설계 문제 때문에 핵심 흐름을 끝까지 검증하지 못했으므로, 현재 상태에서는 결제·지갑·채택 기능이 회귀하지 않았다고 증명할 수 없다.

## 4.5 파일 안전처리

수달 도움방은 JPEG·PNG 형식과 파일 크기를 확인하고 이미지를 재인코딩하여 EXIF·GPS 메타데이터를 제거한 안전 사본을 비공개 저장한다. 반면 견적요청·채팅·리뷰·A/S·분쟁·인테리어 등은 여러 지점에서 악성코드·개인정보검사·재처리 상태를 `NOT_INTEGRATED`로 저장한다.

표시 원칙  수달 도움방에는 ‘위치정보 제거 및 파일 안전처리 완료’를 표시할 수 있다. 다른 기능에는 동일 처리가 적용되기 전까지 같은 문구를 표시하면 안 된다.

# 5. 정상 확인 및 의도된 차단

백엔드 Release와 고객·전문가·본사 프런트 운영 빌드는 성공했다.

자기거래 차단, 지갑 트랜잭션, 멱등성 처리는 코드 구조상 존재한다.

수달 도움방 사진의 자체 구조검증·메타데이터 제거는 실제 구현되어 있다.

외부 SMS·이메일·알림톡·PUSH가 미설정일 때 차단하는 fail-closed 구조는 의도대로다.

PUSH·외부 알림 채널이 현재 발송되지 않는 것은 결함이 아니라 운영키 미활성화 상태다.

단, 코드 구조가 존재한다는 사실과 운영 환경에서의 정상 동작은 다르다. 결제·알림·개인정보 기능은 실제 운영과 동일한 설정의 사전환경에서 별도 검증해야 한다.

# 6. 권장 수정 로드맵

| 단계 | 목표 | 주요 작업 | 완료 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 론칭 차단 결함 | 관리자 MFA 의무화, 로그인·재설정 제한, 세션 폐기, PWA 스위치 | P0 전체 해결 |
| 2단계 | 검증 복구 | 시험 DB 격리, 폐기 API 시험 수정, 전체시험 일괄 통과 | 핵심 거래 회귀 보증 |
| 3단계 | 파일·UI 일관성 | 공통 사진 안전처리, 도움방 답변 상태 UI, 모바일 E2E | P1 해결 |
| 4단계 | 운영 안정화 | 번들 분할, 배포 산출물 정리, 점검모드/무중단 배포 | P2 감소 |
| 5단계 | 론칭 전 동적시험 | 실기기·부하·복구·외부채널 샌드박스·보안 점검 | 최종 승인 |

# 7. 정식 론칭 승인 기준

모든 관리자 계정의 TOTP MFA 등록이 완료되고 미등록 계정 로그인이 차단된다.

로그인·비밀번호 재설정 요청 제한과 세션 강제 만료 시험이 통과한다.

PWA와 PUSH가 각각 독립 플래그로 통제되고 기본값이 비활성이다.

백엔드 전체 회귀시험이 한 번의 실행으로 100% 통과한다.

고객·전문가·본사 핵심 모바일 시나리오 자동시험이 통과한다.

견적요청·채택·수수료·지갑·환불·자기거래 차단 통합시험이 통과한다.

모든 공개 이미지의 안전처리·비공개 원본·신고·격리 정책이 동일하게 적용된다.

DB 백업 복원과 이전 배포 버전 복귀 훈련을 완료한다.

외부 알림 채널은 약관·템플릿 승인·채널별 수신동의 검증 후에만 활성화한다.

# 8. 코드 근거

| 근거 | 파일 | 줄 |
| --- | --- | --- |
| 관리자 MFA 선택 허용 | src/backend/SoodalLife.Api/Features/Admin/AdminSecurityService.cs | 35, 61 |
| 로그인 실패 제한 부재 | src/backend/SoodalLife.Api/Features/Authentication/AuthenticationService.cs | 41-50 |
| 비밀번호 재설정 제한 부재 | src/backend/SoodalLife.Api/Features/CustomerAccounts/CustomerAccountService.cs | 270-296 |
| 세션 검증 범위 | src/backend/SoodalLife.Api/Infrastructure/Authentication/ActiveUserCookieEvents.cs | 21-46 |
| PWA 자동 등록 | src/frontend/src/main.tsx / pwa/registerServiceWorker.ts | 16 / 2-4 |
| 서비스워커 캐시·PUSH 처리 | src/frontend/public/sw.js | 1-39 |
| 도움방 안전처리 | Features/HelpRoom/HelpRoomImageSafety.cs / HelpRoomService.cs | 12 / 133 |
| 도움방 답변 양식 상태 | src/frontend/src/help/HelpRoomPages.tsx | 25 |
| 관리자 인테리어 조회 전용 | src/backend/SoodalLife.Api/Controllers/InteriorController.cs | 9-17 |
| 낡은 인테리어 시험 | tests/backend/SoodalLife.Api.Tests/CustomerInteriorApiTests.cs | 41 |

# 9. 참고 보안 기준

OWASP Multifactor Authentication Cheat Sheet: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Multifactor_Authentication_Cheat_Sheet.html

NIST SP 800-63B Authentication Assurance Level 2: https://pages.nist.gov/800-63-4/sp800-63b/aal/

# 10. 최종 결론

결론  정식 론칭은 P0와 P1 결함을 수정하고 전체 회귀시험·실기기·복구시험을 통과한 뒤 재판정해야 한다. 관리자 MFA는 외부 계약 없이 현재 TOTP 기능을 의무화하는 방식으로 운영한다.

이번 리포트 작성 과정에서는 운영 서버, 운영 DB, 소스코드 및 배포 설정을 변경하지 않았다. 본 문서는 확인된 사실과 현재 검증 한계를 기준으로 작성한 1차 분석 결과다.